# Propuesta de trabajo

- Fecha:  	01 de noviembre de 2025

- Proyecto:	Monitoreo y análisis de precios de la competencia en servicios logísticos automotrices a nivel nacional.

- Empresa-dependencia:	Elyon Logistics.

- Objetivo general:

Desarrollar un sistema que permita a Elyon Logistics identificar, comparar y analizar los precios de sus competidores en distintos servicios logísticos a nivel nacional, con el fin de optimizar su estrategia comercial y tomar decisiones basadas en datos.

A través de este proyecto se busca:

- Crear una base de datos estructurada con información de empresas competidoras.

- Analizar la información recolectada para detectar diferencias de precio y posicionamiento.

- Generar un dashboard interactivo que permita a Elyon consultar en tiempo real el comparativo de precios.

- Establecer una metodología escalable para incluir más empresas y servicios en el futuro.

- Decisiones de negocio:

El proyecto permitirá a Elyon Logistics:

- Identificar si sus precios están por encima o por debajo del mercado.

- Determinar qué servicios logísticos presentan mayor ventaja competitiva.

- Definir estrategias de precios diferenciadas por región y tipo de servicio.

- Contar con un sistema de información actualizado para la toma de decisiones estratégicas.

PLANTEAMIENTO

El proyecto se desarrollará en dos modalidades de implementación:

- Pago único (implementación inicial del dashboard):

- Se genera un dashboard completo al que Elyon tendrá acceso para visualizar los precios de las empresas seleccionadas.

- Incluye la creación del código en Python y el levantamiento inicial de la información.

- Posteriormente, Elyon puede decidir si quiere seguir levantando la información internamente o contratar horas adicionales de soporte.

- Suscripción mensual (actualización y escalabilidad):

  - Se incluye el levantamiento y actualización periódica de precios de empresas competidoras.

  - Se incorpora la posibilidad de agregar nuevas empresas y funcionalidades al dashboard.

  - Bajo este esquema, Elyon paga una suscripción que cubre horas de trabajo destinadas a mantener y mejorar el sistema.

.

METODOLOGÍAS

- Recolección y normalización de datos:  	Captura de información de precios y servicios de competidores, limpieza y estandarización en formato CSV.

- Análisis comparativo de precios:  	Uso de Python para procesar y analizar las diferencias entre Elyon y competidores.

- Visualización de datos:  	Construcción de dashboard interactivo que permita consultar precios, filtrar por servicio, región y empresa.

PROCESO

Etapa 1. Levantamiento de información de competidores

- Selección de las primeras 10 empresas.

- Recolección manual y sistemática de precios de servicios logísticos.

- Validación de datos junto con Elyon.
Duración: 4 semanas.

Etapa 2. Creación de base de datos

- Estructuración de la información en archivos CSV.

- Definición de categorías de servicios y variables clave.
Duración: una semana.

Etapa 3. Desarrollo de código en Python

- Programación de scripts para procesar y comparar precios.

- Generación de reportes automáticos con diferencias y tendencias.
Duración: dos semanas.

Etapa 4. Implementación del dashboard

- Construcción de dashboard interactivo.

- Publicación en entorno accesible para Elyon.

- Capacitación básica para el uso de la herramienta.
Duración: 1 semana.

Etapa 5. Escalabilidad y mantenimiento (según modalidad)

- Modalidad pago único: entrega del dashboard terminado.

- Modalidad suscripción: actualizaciones mensuales de precios, incorporación de nuevas empresas y soporte bajo costo por hora.

| PRESUPUESTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Primera etapa: desarrollo de dashboard propio de Elyon. Se adquiere el código completo y el dashboard desarrollado, con acceso permanente a la plataforma. El equipo de Ideas Frescas únicamente realiza el levantamiento mensual de información para mantener actualizados los precios de la competencia. | $74,900 |
| 2 | Segunda etapa: suscripción mensual. Levantamiento y actualización de información de precios de las empresas competidoras seleccionadas. - Integración de los nuevos registros en el dashboard existente. - Validación de coherencia y consistencia de la información recolectada. - Supervisión técnica mensual para garantizar la calidad del levantamiento, consistencia de datos y funcionamiento del código. | $64,900 |

- Consideraciones:

  - La cantidad no incluye IVA.

  - La validez de la presente cotización es de 30 días a partir de la fecha señalada.

  - El proyecto se inicia una vez que se deposita el anticipo y se cuenta con convenio de trabajo aprobado y firmado.

  - Por cada empresa nueva que se incorpore al monitoreo de precios, se considerará el costo adicional correspondiente al levantamiento, integración y validación de la nueva fuente de información. Dicho costo cubre el tiempo de investigación, captura, limpieza, estandarización y adaptación del código para integrar la nueva empresa dentro del dashboard. Este esquema garantiza que la base de datos y el dashboard mantengan su consistencia, precisión y trazabilidad a medida que el proyecto crece.

  - Este presupuesto no incluye viáticos.

  - Este presupuesto es por 10 horas de trabajo mensuales. En caso de requerirse más horas estas se presupuestan en $2,500 por hora y deberán ser aprobadas por el cliente.

  - Este presupuesto es aplicable sólo bajo la descripción y propuesta del proyecto aquí especificada. Cualquier cambio en la descripción requerirá revisión de costos. Ideas Frescas tiene el derecho a suspender el trabajo si existe algún pago atrasado. La reanudación del proyecto se llevará a cabo al restablecerse el pago correspondiente.

Atentamente,

Fernando Fuentevilla

Director General