PROPUESTA DE TRABAJO — Proyecto ADIM

Objetivo:
Implementar un sistema de analítica y visualización que permita a los socios de ADIM monitorear sus indicadores de ventas, compararse con un benchmark sectorial y publicar sus propios datos en un portal especializado de “blores” (bloques de reportes).

Fase 1. Reunión inicial y levantamiento de información

Duración: 1 semana
Horas estimadas: 8 h

Actividades:

- Reunión individual con cada socio participante.

- Explicación del proceso y definición de indicadores clave a reportar.

- Identificación de las fuentes de información disponibles (Excel, CRM, ERP, etc.).

- Registro de responsables internos por cada empresa.

- Elaboración del documento de confidencialidad (Aviso de uso responsable de datos).

Entregable:
Formato estandarizado para captura de información y cronograma de carga.

Fase 2. Normalización y diseño de base de datos

Duración: 1 – 2 semana
Horas estimadas: 16 h

Actividades:

- Creación de la estructura de base de datos centralizada (modelo relacional).

- Normalización de los campos comunes entre los desarrollos (fechas, precios, status de venta, tamaño, tipo de producto, etc.).

- Limpieza y validación de los datos cargados por los socios.

- Diseño de nomenclaturas únicas y llaves primarias por desarrollo.

Entregable:
Base de datos maestra en formato CSV/SQL lista para conectarse al dashboard.

Fase 3. Construcción del Dashboard ADIM

Duración: 2 semanas
Horas estimadas: 24 h

Actividades:

- Diseño y desarrollo del dashboard en Streamlit.

- Integración de visualizaciones de ventas, inventario, velocidad de absorción, precios por m², y desempeño frente al benchmark general.

- Configuración de roles y accesos seguros (cada socio ve solo su información + benchmark).

- Pruebas de usabilidad y revisión conjunta con representantes de ADIM.

Entregable:
Dashboard funcional, con visualización individual y comparativa sectorial.

Fase 4. Capacitación y documentación

Duración: 1 semana
Horas estimadas: 8 h

Actividades:

- Sesión de capacitación a socios o responsables de datos (1 hora por empresa).

- Manual de uso y guía para actualización de información mensual.

- Ajustes finales tras retroalimentación.

Entregable:
Guía de usuario + proceso de actualización autónoma.

Resumen de tiempos y horas

| Fase | Descripción | Duración | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de información | 1 semana | 8 h |
| 2 | Normalización y diseño de base de datos | 2 semana | 12 h |
| 3 | Desarrollo del dashboard | 2 semanas | 24 h |
| 4 | Capacitación y cierre | 1 semana | 8 h |
| Total estimado | — | 5 semanas | 52 horas |

Privacidad y gobernanza de datos

- Solo se accede a la información durante el desarrollo del proyecto.

- La propiedad y control total de los datos permanece con cada socio.

- Los tableros se alojan en entorno privado y cifrado, sin acceso externo.

- Aplicamos principios de seguridad, trazabilidad y confidencialidad.