PROPUESTA DE TRABAJO

Objetivo:

Elaborar un estudio que justifique la necesidad de vivienda en la zona (coordenadas: 23.15577, -106.18372), mostrando su potencial de desarrollo urbano y atractivo para proyectos de Infonavit.

Etapas

| Etapas | Actividad | Horas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Análisis de crecimiento urbano y población (INEGI, CONAPO, Google Earth, etc.) | 6 |
| 2 | Diagnóstico de la zona (infraestructura, conectividad, PIB, empleo) | 6 |
| 3 | Análisis de déficit y necesidad de vivienda (2020 a proyección 2030) | 6 |
| 4 | Análisis de déficit y necesidad de vivienda (2020 a proyección 2030) | 6 |
| 5 | Síntesis, redacción y presentación ejecutiva | 4 |

Total: 28 horas

Entregables:

1. Resumen ejecutivo (1-2 páginas).

2. Informe técnico Rápido (10-15 páginas) con datos, mapas, y gráficas.

3. Mapa de calor o visualización de crecimiento poblacional y viviendas.

4. Estimación de déficit habitacional y crecimiento proyectado en la zona.

6. Análisis económico de la zona. PIB, empleo, cercanía a corredores logísticos, etc.