# Propuesta de trabajo

- Fecha:  	01 de diciembre de 2025

- Proyecto:	Estrategia de datos y dashboard para toma de decisiones basadas en datos.

- Empresa-dependencia:	Tres Islas.

- Objetivo fábrica:

Establecer un control interno de la fábrica, mediante:

- Organización y estandarización de la información existente.

- Implementación de una estructura de datos clara y ordenada.

- Registro histórico de producción, inventarios, costos y ventas.

- Visualización de esta información en un dashboard para apoyar la toma de decisiones.

Esta etapa está enfocada exclusivamente en la fábrica, dejando preparada la base para una segunda etapa futura que integre el bar.

- Decisiones de negocio:

- Tomar decisiones estratégicas sobre qué producir, cuánto producir y en qué momento, con base en datos reales.

- Conocer cuánto se está vendiendo en dinero, por periodo, producto y cliente.

- Utilidad real del negocio, integrando ventas, costos directos y costos indirectos.

- Medir qué porcentaje representan los gastos indirectos respecto a las ventas.

- Evaluar la rentabilidad por tipo de cerveza, identificando cuáles generan mayor margen y cuáles requieren ajustes.

PLANTEAMIENTO

- Contexto y situación actual:

Tres islas es una empresa con dos unidades de negocio:

- Fábrica: Producción, venta de cerveza y materia prima.

- Bar: Punto de venta.

- Diagnóstico de datos actuales:

| Fortalezas | Áreas de mejora | Riesgos actuales |
| --- | --- | --- |
| Existe un registro de distribución al bar, por tipo de cerveza y costo, con información mensual. Se cuenta con un buen registro de pedidos a clientes externos, incluyendo: - Información del cliente. - Producto solicitado. - Registro de pagos. | Falta de un sistema estructurado de registro histórico. Control de inventario estructurado. No existe una relación directa entre producción, inventario y costos. Dificultad para medir utilidades reales por periodo. | Pérdida de información histórica. Falta de control del gasto. Incertidumbre el análisis rentabilidad y dificulta detectar pérdidas, ineficiencias o márgenes reales del negocio. |

- Estrategia de datos fábrica

Crear una estructura de datos bien organizada en Excel que permita:

- Controlar la operación diaria.

- Registrar información histórica.

- Tener trazabilidad completa.

- Facilitar una futura migración a ERP si así se desea.

Estructura de información propuesta

| Producción | Inventario | Costos | Ventas y distribución | Clientes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta (dos plantas). Fecha. Tipo de cerveza. Litros producidos. Conversión a barriles. ID de lote. | Tipo de cerveza. Barriles disponibles. Tamaño de barril. Movimientos de entrada y salida. Relación con producción y ventas. | Costos directos (materias primas). Costos indirectos. Fecha. Asociación a producción/lote. Control histórico de gastos. | Cliente. Fecha. Tipo de cerveza. Barriles vendidos. Precio. Ingreso generado. | ID de cliente. Tipo (bar / externo). Historial de compras. |

METODOLOGÍAS

- Estructura y estandarización datos:  	Captura de información, limpieza y estandarización de datos en formato Excel.

- Análisis descriptivo:  	Uso de Python para procesar y analizar la información y crear insights.

- Visualización de datos:  	Construcción de dashboard interactivo que permita consultar por fecha y fabrica.

PROCESO

Entrega.

Duración: 8 horas

Implementación dashboard.

Duración: 8 horas

Capacitación uso de la nueva base.

Duración: 8 horas

Creación base de datos.

Duración: 20 horas

Limpieza, organización  de datos existentes.

Duración: 16 horas

El proyecto se desarrollará en cinco pasos. En primer lugar, se realizará limpieza de la información existente y se definirá una base ordenada con identificadores y relaciones claras. Posteriormente, se creará la base de datos en Excel, estructurando la información y validando su consistencia de acuerdo con la operación real de la fábrica.

En un tercer paso, se capacitará al personal responsable de la captura de información y se dará acompañamiento inicial para asegurar la correcta adopción del sistema. De manera paralela, se implementará el dashboard, modelando los datos y construyendo indicadores clave que permitan visualizar costos, ventas y utilidades con filtros por fecha.

Finalmente, se realizarán los ajustes finales, la validación con el cliente y la entrega formal del sistema con documentación básica para su uso.

Entregable

Esta propuesta contempla una sola etapa (Fábrica) e incluye:

- Estructura de datos en Excel lista para uso diario.

- Sistema de registro histórico.

- Dashboard operativo con:

  - Ventas

  - Costos

  - Utilidad

  - Filtros por rango de fechas

- Capacitación.

| PRESUPUESTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estructura de datos y visualización de información. Presupuesto por realización de estructura de datos y visualización de los mismos para resolver la decisión de negocio. Horas de trabajo estimadas: 60. |  |

- Consideraciones:

  - La cantidad no incluye IVA.

  - La validez de la presente cotización es de 30 días a partir de la fecha señalada.

  - El proyecto se inicia una vez que se deposita el anticipo y se cuenta con convenio de trabajo aprobado y firmado.

  - Este presupuesto no incluye viáticos.

  - Este presupuesto es por 150 horas de trabajo. En caso de requerirse más horas estas se presupuestan en $2,500 por hora y deberán ser aprobadas por el cliente.

  - Este presupuesto es aplicable sólo bajo la descripción y propuesta del proyecto aquí especificada. Cualquier cambio en la descripción requerirá revisión de costos. Ideas Frescas tiene el derecho a suspender el trabajo si existe algún pago atrasado. La reanudación del proyecto se llevará a cabo al restablecerse el pago correspondiente.

Atentamente,

Fernando Fuentevilla

Director General